Animal Helper

Platforma transparentności schronisk dla zwierząt

Fundacja Psia Krew - Animal Helper

Opis produktu · Plan wdrożenia · Roadmapa

IDEA2IMPACT HACKATHON 2026 - Wyzwanie nr 7

1. Kontekst i problem

W Polsce funkcjonuje około 140 zarejestrowanych schronisk dla zwierząt, a obok nich liczne placówki nieformalne. W teorii każda gmina powinna mieć podpisaną umowę ze schroniskiem, schroniska podlegają nadzorowi weterynaryjnemu, a zwierzęta mają prawo do odpowiednich warunków bytowych. Praktyka wygląda jednak inaczej.

Rzeczywistość:

Gminy często nie weryfikują realnych warunków w schroniskach.

Umowy podpisywane są z placówkami kierującymi się głównie niską ceną.

Czesc schronisk funkcjonuje jako patoschroniska - miejsca o bardzo zlych warunkach, niskiej adopcyjnosci i braku transparentnosci.

Dane o jakości placówek są rozproszone i trudne do zweryfikowania.

Brakuje systemowego, łatwo dostępnego źródła wiedzy dla obywateli.

Kluczowe pytania, które pozostają bez odpowiedzi:

Jak odróżnić pojedynczą negatywną opinię od systemowego problemu?

Jak oprzeć ocenę na danych, a nie wyłącznie na emocjach?

Jak zbudować mechanizm odporny na manipulacje i nieuczciwe oceny?

Problem nie polega wyłącznie na braku informacji - lecz na braku ustrukturyzowanej, wiarygodnej i porównywalnej wiedzy o schroniskach.

2. Opis produktu - Animal Helper

Animal Helper to aplikacja webowa będąca centralnym systemem transparentności schronisk dla zwierząt w Polsce. Łączy interaktywną mapę schronisk, ustrukturyzowany system opinii, wskaźniki jakości placówek oraz sieć zweryfikowanych wolontariuszy - tworząc wiarygodne, odporne na manipulacje źródło wiedzy zarówno dla obywateli, jak i dla Fundacji Psia Krew.

2.1. Zaimplementowane funkcjonalności (prototyp)

Interaktywna mapa schronisk

Mapa oparta na OpenStreetMap/Leaflet z zaznaczonymi schroniskami na terenie Trójmiasta (demo).

Kolorystyczne oznaczenie typu placówki: schronisko gminne (niebieski), zweryfikowane (żółty), niezweryfikowane (szary).

Geolokalizacja GPS - automatyczne znalezienie najbliższego schroniska.

Wyszukiwarka schronisk po nazwie i mieście.

Panel schroniska

Kluczowe wskaźniki jakości: skuteczność adopcji (%), wskaźnik śmiertelności (%), średni czas pobytu zwierzęcia (dni).

Dane roczne: liczba przyjętych i adoptowanych zwierząt.

Status weryfikacji i przynależność gminna.

Dostęp do umowy z gminą (PDF) bezpośrednio z panelu.

Dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail.

System opinii z mechanizmem wiarygodności

Ustrukturyzowana ankieta oceny schroniska (skala 1-5 w kilku kategoriach: warunki bytowe, transparentność, kontakt z personelem i in.).

Opinie wolontariuszy Animal Helper wyróżnione osobną sekcją - wyższy poziom wiarygodności.

Dodatkowe pytania dla wolontariuszy (weryfikowalne dane z wizji lokalnej).

Możliwość dołączenia zdjęć do opinii.

Opinie zapisywane trwale na serwerze (plik JSON, docelowo baza danych).

Dane ankiet jako wejście do algorytmu wiarygodności (opisanego w sekcji 4).

System użytkowników i wolontariuszy

Rejestracja i logowanie z sesją utrzymywaną po odświeżeniu strony.

Trzy role: USER (zwykły użytkownik), WOLONTARIUSZ ANIMAL HELPER, ADMIN.

Formularz aplikacji na wolontariusza z możliwością dołączenia dokumentów.

Dashboard wolontariusza: historia dyżurów, statystyki godzin, odznaki aktywności.

Panel administratora (demo)

Przegląd i zarządzanie podaniami wolontariaczy (zatwierdzanie/odrzucanie).

Podgląd statystyk systemu.

3. Mechanizm wiarygodności opinii

Jednym z kluczowych wyzwań systemu ocen jest odporność na manipulacje - zarówno sztuczne zawyżanie ocen przez właścicieli schronisk, jak i nieuczciwe hejty. Animal Helper odpowiada na to wyzwanie wielowarstwowym algorytmem wiarygodności.

Warstwy systemu wiarygodności:

Weryfikacja tożsamości -

Weryfikacja tożsamości logowanie wymagane do wystawienia opinii, dane powiązane z kontem użytkownika.

Opinie wolontariuszy Animal Helper wyższa waga w algorytmie; wolontariusze fizycznie odwiedzają schroniska i wypełniają rozszerzoną ankietę.

Ustrukturyzowana ankieta zamiast swobodnego tekstu surowe dane (np. ocena czystości, dostępności lekarza wet., transparentności) są trudniejsze do sfałszowania masowo niż tekst.

Analiza rozkładu ocen nagły skok ocen w krótkim czasie lub skrajny rozkład (np. same 5 lub same 1) jest flagowany automatycznie.

Waga czasowa nowsze opinie mają większą wagę w wyświetlanej ocenie ogólnej.

Zdjęcia jako dodatkowy sygnał wiarygodności opinie ze zdjęciami z lokalizacji schroniska są traktowane jako bardziej wiarygodne.

Docelowo algorytm będzie kalibrowany na podstawie danych rzeczywistych z historii opinii i weryfikowany przez Fundację Psia Krew. Wyniki algorytmu są widoczne dla administratorów w panelu zarządzania.

4. Planowane funkcjonalności - Roadmapa

4.1. Panel administracyjny Fundacji Psia Krew

Fundacja Psia Krew jako inicjator i kurator platformy otrzyma dedykowany panel administracyjny umożliwiający zarządzanie całym ekosystemem aplikacji.

Zarządzanie schroniskami:

Dodawanie nowych schronisk do bazy danych (nazwa, adres, dane kontaktowe, zdjęcia, dokumenty).

Edycja i aktualizacja danych istniejących placówek.

Możliwość nadania statusu Zweryfikowane po przeprowadzeniu weryfikacji terenowej.

Przypisanie schroniska do gminy i powiązanie z umową.

Przekazanie danych dostępowych zaufanemu wolontariuszowi Animal Helper z danego schroniska - wolontariusz ten, po uprzedniej weryfikacji przez Fundację, uzyskuje możliwość aktualizowania danych operacyjnych swojej placówki (np. liczba zwierząt, aktualne potrzeby).

Zarządzanie wolontariuszami:

Przeglądanie podań o status Wolontariusza Animal Helper.

Zatwierdzanie lub odrzucanie aplikacji z możliwością dodania komentarza.

Przypisywanie wolontariuszy do konkretnych schronisk.

Historia aktywności i dyżurów wolontariuszy.

System odznak i wyróżnień dla najbardziej aktywnych wolontariuszy.

4.2. Moduł raportowania i analizy

Panel raportowania dostarczy Fundacji danych niezbędnych do prowadzenia działań rzeczniczych wobec gmin i instytucji państwowych.

Rankingi schronisk - według wskaźników adopcyjności, śmiertelności, średniego czasu pobytu.

Mapa ryzyka - wizualizacja placówek wymagających pilnej uwagi (flagowanie potencjalnych patoschronisk).

Eksport raportów - generowanie raportów PDF/XLSX dla konkretnego schroniska lub regionu.

Alerty - automatyczne powiadomienia przy gwałtownym pogorszeniu ocen lub zwiększonej liczbie zgłoszeń nieprawidłowości.

Analiza trendu - porównanie wskaźników w czasie (miesięcznie/rocznie).

Statystyki wolontariatu - sumaryczna liczba godzin, liczba aktywnych wolontariuszy, zasięg geograficzny.

4.3. Dalsze funkcjonalności dla użytkowników

Zgłaszanie nieprawidłowości

Zgłaszanie nieprawidłowości ustrukturyzowany formularz zgłoszenia problemu w schronisku (np. złe warunki, brak opieki weterynaryjnej), trafiający bezpośrednio do Fundacji.

Powiadomienia push alert dla użytkownika gdy schronisko w jego okolicy otrzyma nowe oceny lub zmieni status weryfikacji.

Aplikacja mobilna natywna aplikacja iOS/Android z dostępem do pełnej funkcjonalności platformy.

Moduł prawny informacje o prawach zwierząt, wzory pism do gmin, porady dot. zgłaszania interwencji.

5. Plan wdrożenia

Faza 0 - Prototyp (Hackathon, zrealizowane)

Interaktywna mapa schronisk z danymi Trójmiasta.

System rejestracji, logowania i ról (USER / WOLONTARIUSZ ANIMAL HELPER / ADMIN).

Ustrukturyzowany formularz opinii z ankietą i obsługą zdjęć.

Trwałe zapisywanie opinii na serwerze.

Wskaźniki jakości schronisk (adopcyjność, śmiertelność, czas pobytu).

Panel wolontariusza z historią dyżurów.

Obsługa dokumentów schroniska (umowy z gminą jako PDF).

Faza 1 - MVP (1-3 miesiące po hackathonie)

Migracja danych mockowych na produkcyjną bazę danych (PostgreSQL).

Uzupełnienie bazy o schroniska z całej Polski (priorytet: dane z Inspekcji Weterynaryjnej).

Wdrożenie panelu administracyjnego dla Fundacji Psia Krew (zarządzanie schroniskami i wolontariuszami).

Implementacja systemu ról dla zaufanych wolontariuszy schroniskowych.

Wdrożenie na produkcję (Vercel/AWS, własna domena).

Testy bezpieczeństwa i RODO-compliance.

Uruchomienie pilotażu - Trójmiasto + 2-3 dodatkowe miasta.

Faza 2 - Rozwój (3-6 miesięcy)

Moduł raportowania i analizy danych dla Fundacji.

Kalibracja i wdrożenie produkcyjne algorytmu wiarygodności opinii.

System zgłaszania nieprawidłowości przez użytkowników.

Integracja z rejestrami publicznymi (BIP, Inspekcja Weterynaryjna).

Rozszerzenie zasięgu geograficznego - cała Polska.

Kampania informacyjna i onboarding wolontariuszy w kolejnych miastach.

Faza 3 - Skalowanie (6-18 miesięcy)

Aplikacja mobilna iOS/Android.

API dla mediów i organizacji pozarządowych.

Współpraca z samorządami - udostępnianie danych do decyzji przetargowych.

Integracja z systemami weterynaryjnymi (dane o kontrolach, interwencjach).

Moduł prawny i poradnik obywatelski.

6. Stack technologiczny

Frontend Next.js 15 (React), TypeScript - szybki development, SSR, SEO-friendly.

Mapa Leaflet + OpenStreetMap - darmowe, open-source, bez limitu zapytań.

Stylowanie CSS Variables + Tailwind - spójny design system, dark mode.

Backend (docelowo) Next.js API Routes → migracja do dedykowanego backendu Node.js/FastAPI.

Baza danych (docelowo) PostgreSQL + Prisma ORM - relacyjna, odpowiednia dla struktury schronisk/opinii.

Przechowywanie plików Lokalnie (prototyp) → AWS S3 / Cloudflare R2 (produkcja).

Hosting Vercel (frontend) + Railway/Supabase (backend/baza).

Autentykacja (docelowo) NextAuth.js z JWT + refresh tokens, OAuth (Google/Facebook) jako opcja.

AI/ML Claude API (Anthropic) - matching adopcyjny, analiza sentymentu opinii, wsparcie algorytmu wiarygodności.

7. Kwestie prawne i bezpieczeństwo

RODO

RODO dane użytkowników i opinie przechowywane zgodnie z RODO; możliwość usunięcia konta i danych na żądanie.

Odpowiedzialność za treści regulamin platformy precyzujący zasady wystawiania opinii; moderacja treści przez Fundację.

Ochrona przed hejtem algorytm wiarygodności + możliwość zgłoszenia opinii do weryfikacji przez schronisko.

Dane publiczne vs. prywatne dane operacyjne schronisk (adopcyjność, śmiertelność) oparte wyłącznie na danych jawnych lub dobrowolnie udostępnianych.

Prawo prasowe platforma działa jako agregator danych, nie redakcja - kluczowe dla odpowiedzialności prawnej za publikowane oceny.

8. Oczekiwane efekty społeczne

Animal Helper odpowiada na trzy wymiary problemu:

Dla zwierząt wzrost presji na schroniska o niskich standardach, zmniejszenie liczby patoschronisk przez transparentność.

Dla obywateli jedno wiarygodne miejsce do sprawdzenia jakości placówek, poczucie realnego wpływu obywatelskiego.

Dla Fundacji Psia Krew dane zamiast anegdot - silniejsze argumenty w rozmowach z samorządami i w działaniach rzeczniczych.

Dla gmin presja informacyjna motywująca do wybierania lepszych placówek w przetargach, a nie tylko najtańszych.

Dla wolontariuszy platforma organizująca i doceniająca ich pracę, budująca społeczność wokół sprawy.

Dla wielu zwierząt moment przekazania do schroniska to punkt bez powrotu.

Animal Helper ma to zmienić.

— Fundacja Psia Krew · IDEA2IMPACT Hackathon 2026